|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Actualmente, no se han podido cumplir todas las actividades en los tiempos inicialmente definidos, lo cual nos ha retrasado en la fase de codificación principal (Desarrollo del ERP y la Aplicación Móvil) Si bien ya tenemos la planificación y documentación completada, el inicio del desarrollo del producto se ha visto comprometido. La causa directa de esta desviación es la dependencia no resuelta de la Arquitectura Finalizada (100%), lo que nos ha obligado a que las actividades de codificación se mantengan en estado "No Iniciado" o "En Curso" de manera limitada. De igual manera, a pesar de estar comprometidos con el tiempo el tener a el equipo totalmente dispuesto al proyecto, ha facilitado la manera de sobrellevar este problema, apoyándonos todos en conjunto

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? El principal problema es que el tiempo no nos da por las prácticas profesionales. Eso ha creado un cuello de botella: el Arquitecto (AR) está atrasado con el 15% final del diseño, y por eso, no podemos empezar a codificar la App ni el ERP. Primero, tuvimos que exigir la entrega inmediata de la arquitectura pendiente para resolver esa dependencia crítica. Mientras esperamos ese 15%, no estoy parado. He estado avanzando en las partes “vacias” de la interfaz de el ERP. Así, mantenemos la productividad y reducimos el riesgo de estar totalmente parados.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Considero que he trabajado muy bien, he tenido disposición a la hora de realizar las actividades que se me solicitan. Si bien considero que podría mejorar mi velocidad de desarrollo del proyecto ya que igual siento que vamos un poco atrasados.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? La verdad no tengo preguntas a realizar, me inquieta un poco la red neuronal que realizaremos y lo fiable que va a llegar a ser a futuro, luego de que las personas con sus mensajes recalibren sus respuestas .

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Por ahora tenemos todas las actividades ya establecidas para cada integrante. De igual manera, si llega a presentarse alguna actividad estamos el equipo disponible para realizarla o establecer a algún integrante para que complete dicha actividad.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Agradezco el equipo de trabajo que tengo, ya que considero que están completamente dispuestos a que este proyecto se lleve a cabo de la mejor manera posible, hay buena comunicación y mucha iniciativa por parte de todos los integrantes del equipo, esto nos ha llevado a rebuscarle cada apartado y asegurando su máxima calidad.