Informe Final del Proyecto

Mi Refugio

Contenido

Introducción	1

Uso del Informe de Cierre de Proyecto	1

Sección 1	Información General	2

Sección 2	Lista de Verificación de Aceptación Final	2

Sección 3	Lista de Verificación de los Artefactos del Proyecto	3

Sección 4	Recursos	4

Sección 5	Lecciones Aprendidas	4

Sección 6	Planes Post-Implantación	4

Sección 7	No Conformidades Abiertas	4

# Introducción

El proyecto Mi Refugio se desarrolló con el propósito de crear una herramienta digital integral que apoye la salud mental de las personas mediante el registro emocional, un asistente conversacional empático y recomendaciones personalizadas generadas mediante técnicas de Machine Learning.

El ecosistema incorpora una aplicación móvil, una aplicación web, una aplicación de escritorio, y un backend centralizado, permitiendo al usuario acceder desde distintos dispositivos manteniendo siempre sus datos sincronizados en la nube.

Durante la ejecución, se integraron tecnologías modernas tales como Flutter, Django, Python, NestJS, y una base de datos centralizada en AWS RDS PostgreSQL, garantizando alta disponibilidad y escalabilidad del sistema. La página web del proyecto fue desplegada en Render, servicio PaaS que permite operación continua, dominio público y certificado SSL automático.

Este informe documenta el cierre formal del proyecto, los entregables obtenidos, la validación de las funcionalidades y las lecciones aprendidas, constituyendo el registro final del trabajo realizado.

# Uso del Informe de Cierre de Proyecto

Este documento formaliza:

- La aceptación final de los productos desarrollados.

- La verificación del cumplimiento del alcance comprometido.

- La evaluación de los artefactos entregados durante el proyecto.

- La transición hacia la etapa de mantención y soporte.

La información aquí presentada fue revisada durante el ciclo de vida del proyecto y consolida la visión final de los avances logrados, así como las no conformidades que quedan pendientes para futuras versiones.

# Sección 1	Información General

Nombre del Proyecto: Mi Refugio

Descripción General:

Mi Refugio es una plataforma tecnológica orientada al bienestar emocional, que permite registrar estados de ánimo, conversar con un chatbot empático y recibir recomendaciones basadas en un modelo de aprendizaje automático. Su diseño multiplataforma busca asegurar accesibilidad continua y una experiencia cohesionada desde distintos dispositivos.

Objetivos del Proyecto:

- Desarrollar una aplicación móvil en Flutter para el registro emocional y el acceso a sugerencias personalizadas.

- Construir una aplicación web en Django, desplegada en Render, para complementar las funcionalidades de la plataforma.

- Implementar una aplicación de escritorio desarrollada en Python, centrada en interacción con el chatbot y visualización de datos.

- Crear un backend centralizado basado en NestJS que administre la lógica de negocio y gestione la comunicación con la base de datos.

- Integrar un modelo de Machine Learning con Python para la generación de recomendaciones.

- Alojar la base de datos en AWS RDS PostgreSQL, asegurando disponibilidad y consistencia de la información.

# Sección 2	Lista de Verificación de Aceptación Final

El cliente certifica que las funcionalidades y servicios del proyecto han sido entregados y validados satisfactoriamente, cumpliendo con los requisitos establecidos.

Funcionalidades Finalizadas

- Registro de emociones desde la aplicación móvil.

- Chatbot conversacional accesible desde App y Desktop.

- Recomendaciones generadas mediante modelo de Machine Learning.

- Conexión completa a AWS RDS PostgreSQL.

- Aplicación Web desplegada en Render (onrender), con dominio y certificado SSL.

- Backend NestJS operativo, sirviendo como núcleo del sistema.

- Comunicación entre plataformas a través de API central.

# Sección 3	Lista de Verificación de los Artefactos del Proyecto

La lista de verificación de los artefactos incluye todos los documentos entregables al cliente y su estado, en este caso nuestros artefactos requeridos son los siguientes:

| Artefacto | Estado |
| --- | --- |
| Iteración 1 |  |
| Acta de Constitución | Finalizado |
| Carta Gantt | Finalizado |
| Diccionario de Datos | Finalizado |
| ERS-Especificación de Requisitos de Software | Finalizado |
| Modelo de Datos E-R | Finalizado |
| Modelo de Datos Relacional | Finalizado |
| Diagrama de caso de Uso | Finalizado |
| Documento de caso de uso extendido | Finalizado |
| Mockups del Sistema | Finalizado |
| Matriz EDT | Finalizado |
| Matriz RACI | Finalizado |
| Planilla de requerimientos | Finalizado |
| DAS (Documento de arquitectura sistema) | Finalizado |
| Matriz de pruebas base de datos | Finalizado |
| Plan de pruebas | Finalizado |
| Verificación de alcances | Finalizado |
| Manual de usuario | Finalizado |
| Informe de cierre | Finalizado |

# Sección 4	Recursos

Para el mantenimiento del sistema durante su operación, se requerirá:

- 1 desarrollador backend, responsable del API, comunicación con AWS RDS y mantenimiento del servicio de Machine Learning.

- 1 desarrollador frontend, encargado de las vistas y mantenimiento de las aplicaciones Web, Móvil y Desktop.

# Sección 5	Lecciones Aprendidas

- El uso de una base de datos en AWS RDS PostgreSQL aumentó la estabilidad del sistema y simplificó la integración con las diversas plataformas.

- Desplegar la web en Render permitió un flujo de desarrollo más ágil y mayor disponibilidad.

- La arquitectura desacoplada con NestJS como backend central demostró ser efectiva para manejar comunicaciones entre múltiples clientes.

- Integrar múltiples tecnologías obligó a mantener una documentación clara y un control estricto de versiones.

- El modelo de Machine Learning requiere datos limpios y suficientes; se considera un área de crecimiento futuro.

- La sincronización entre plataformas refuerza la necesidad de pruebas de integración continuas.

# Sección 6	Planes Post-Implantación

Se propone:

- Implementar una marcha blanca de 30 días, recogiendo feedback de usuarios y rendimiento del sistema.

- Evaluar el modelo de Machine Learning periódicamente para optimizar recomendaciones.

- Monitorear el rendimiento del backend y la base de datos.

- Preparar mejoras en experiencia de usuario y panel administrativo.

# Sección 7	No Conformidades Abiertas

Las siguientes funcionalidades no fueron completadas en esta versión y quedan sujetas a futuras implementaciones:

- Módulo administrativo avanzado en la Web.

- Editor completo del perfil del usuario.

- Exportación de reportes en la aplicación Desktop.

- Dashboard analítico con métricas de bienestar emocional.

- Automatización de despliegue (CI/CD) para todos los componentes.