Plan de Pruebas

CAPSTONE

“Mi Refugio”

Fecha: [03/12/2025]

Tabla de contenido

Contenido

Histórico de Revisiones	3

Información del Proyecto	3

Integrantes	3

Propósito del plan de pruebas	4

Alcance de las pruebas	5

Definición de roles y responsabilidades	6

Tipos de pruebas a realizar	6

Estrategia y técnicas de pruebas a aplicar	7

Definición del proceso de testing	7

Definición de ciclos de prueba a ejecutar	8

Calendarización de las actividades de pruebas	9

Resumen de riesgos	10

Clasificación de los defectos	11

Definición de artefactos	11

Condiciones de aceptación para cierre del proceso de pruebas	12

# Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 02-12-2025 | Creación del documento |  |

# Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | PPY4614-007D |
| Proyecto (Nombre) | Mi Refugio |
| Fecha de Inicio | 01-09-2025 |
| Fecha de Término | 03-12-2025 |
| Caso N° | 01 |
| Patrocinador principal | Julio Tapia |
| Docente | Julio Tapia |

# Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.150.833-7 | Mateo Flores | Mate.flores@duocuc.cl |
| 21.090.419-0 | Pierre Salas | Pi.slas@duocuc.cl |
| 20.466.615-6 | Matías Rubilar | Ma.rubilarp@duocuc.cl |
| 20.640.787-5 | Isaías Veloz | Is.veloz@duocuc.cl |

# Propósito del plan de pruebas Propósito, objetivo, visión que se espera de este plan de pruebas.

El propósito de este plan es definir la estrategia, alcance, actividades, técnicas y responsabilidades relacionadas al proceso de pruebas del proyecto Mi Refugio. El objetivo es garantizar la calidad del software, validando que: - Las funcionalidades Web, App y Desktop operan según los requisitos definidos. - El backend NestJS responde correctamente y sin errores. - La base de datos AWS RDS PostgreSQL mantiene integridad y consistencia. - El modelo de Machine Learning entrega recomendaciones adecuadas. - Se cumplan los criterios de aceptación para el cierre de pruebas.

# Alcance de las pruebas Definición de requisitos de S.W., módulos de Software a probar, Requisitos ambiente de pruebas y Documentación Referenciada, etc.

Las pruebas incluyen los siguientes componentes del sistema: Módulos Por Probar: - Aplicación Web (Django) - Aplicación Móvil (Flutter) - Aplicación Desktop (Python) - API Backend NestJS - BD AWS RDS PostgreSQL - Módulo de Machine Learning Requisitos de Software Por Validar: - RF01: Registro emocional - RF02: Historial emocional - RF03: Autenticación (Firebase / Web) - RF04: Chatbot - RF05: Sugerencias - RF06: Donaciones - RF07: Recomendaciones ML - RF08: Recursos informativos Documentación Referenciada: - Matriz de Pruebas BD - Registro de Defectos - Matriz de Control de Cambios - Manual de Usuario - Verificación de Alcances

| # Definición de roles y responsabilidades Roles y responsabilidades de todos los participantes en el proceso de pruebas de SW. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rol | Responsabilidades | Relevancia |
| Tester | Ejecutar pruebas, registrar defectos, validar correcciones | Alta |
| Desarrollador | Corregir defectos, apoyar análisis técnico | Alta |
| Líder Técnico | Coordinar pruebas, validar resultados, autorizar cierres | Alta |
| Administrador BD | Validar entregables y aceptar pruebas finales | Media |
| Cliente | Garantizar integridad de datos y pruebas DB | Alta |

# Tipos de pruebas a realizar Definir el tipo de pruebas que se debe desarrollar para este proyecto, actividades y responsables.

Se aplicarán los siguientes tipos de prueba: Pruebas Funcionales - Validación de requisitos Web, App y Desktop. - Validación de endpoints API. Pruebas No Funcionales - Rendimiento básico API. - Comportamiento bajo carga manual. Pruebas de Base de Datos - Inserción, modificación, eliminación. - Integridad referencial. - Pruebas de concurrencia. Pruebas de Integración - App ↔ API - Web ↔ API - Desktop ↔ API - ML ↔ Backend Pruebas de Seguridad - Validación de mensajes de error - Restricciones de acceso Pruebas de Aceptación - Validación final del profesor guía (cliente académico).

# Estrategia y técnicas de pruebas a aplicar Definir las estrategias y técnicas de pruebas que se debe desarrollar para este proyecto, actividades y responsables.

Estrategias - Ejecución basada en casos de prueba. - Comparación contra criterios de aceptación. - Verificación de datos reales en BD AWS. - Detección temprana y cierre rápido de defectos. Técnicas - Caja negra (validación funcional). - Pruebas exploratorias en interfaces. - Pruebas estructuradas para BD (insert, delete, rollback). - Pruebas de regresión tras correcciones.

# Definición del proceso de testing Lisar y describir todas las actividades a desarrollar en el proceso general de testing, responsables, artefactos, etc.

- Preparación del ambiente: Consiste en configurar los entornos necesarios para la ejecución de pruebas, asegurando la disponibilidad de las plataformas Web, App Móvil, Desktop, API Backend y la Base de Datos AWS RDS PostgreSQL. - Definición de casos de prueba: Se analizan los requisitos funcionales y no funcionales para generar los casos de prueba formales que serán ejecutados. - Ejecución por ciclos: Realización secuencial de pruebas siguiendo ciclos definidos (Ciclo 1 – pruebas iniciales; Ciclo 2 – regresión; Ciclo 3 – validación cliente). - Registro de defectos: Todo incidente o desviación detectada durante la ejecución se documenta formalmente en el Registro de Defectos. - Corrección por parte del equipo: Los desarrolladores analizan, reproducen y resuelven los defectos reportados. - Re-ejecución (regresión): Tras aplicar las correcciones, se ejecutan nuevamente los casos de prueba para validar que; el defecto fue solucionado y no se generaron nuevas fallas en módulos relacionados. - Validación final del cliente - Cierre del proceso de pruebas: Se finalizan las actividades de testing y se consolidan los resultados del proceso, cerrando formalmente la fase. Artefactos generados: - Matriz de pruebas BD - Registro de defectos - Evidencias de pruebas - Informe de cierre - Evidencias de ejecución - Informe Final de Pruebas - Control de Cambios actualizado

# Definición de ciclos de prueba a ejecutar Listar y describir cantidad de ciclos de prueba a realizar en este proyecto, las tareas y actividades para cada ciclo de prueba, responsables, artefactos, etc.

Ciclo 1 – Pruebas Iniciales (Pruebas Base / Funcionales) Objetivo: Validar las funcionalidades principales de Web, App, Desktop, API y Base de Datos. Actividades: - Ejecución completa de todos los casos de prueba definidos. - Validación de requisitos funcionales y no funcionales. - Registro de defectos encontrados. - Generación de evidencias iniciales (capturas, logs, resultados). Responsables: Tester / Equipo de Desarrollo. Artefactos generados: - Matriz de Pruebas Ciclo 1 - Registro de Defectos - Evidencias de Ejecución Ciclo 2 – Pruebas de Regresión Objetivo: Hay que asegurar que las correcciones implementadas no generen defectos adicionales. Actividades: - Re-ejecución de casos fallidos del Ciclo 1. - Pruebas de regresión sobre módulos relacionados. - Validación de la estabilidad de Web, App y Desktop tras correcciones. Responsables: Tester / Desarrollo. Artefactos generados: - Matriz de Pruebas Ciclo 2 - Evidencias de regresión - Actualización del Registro de Defectos Ciclo 3 – Validación del Cliente Objetivo: Confirmar con el cliente (docente guía) que el sistema cumple los requisitos comprometidos. Actividades: - Demostración del sistema funcionando. - Validación de flujos principales (registro emocional, historial, chatbot, sugerencias, donaciones). - Aprobación formal del cliente. Responsables: Cliente / Profesor guía. Artefactos generados: - Aceptación formal - Última actualización de Matriz de Pruebas

# Calendarización de las actividades de pruebas Listado de actividades, tareas, duración, fechas, responsables, etc.

Actividad; Duración; Fecha Inicio; Fecha Término. Preparación del ambiente; 2 días; 05-10-2025; 06-10-2025. Definición de Casos de Prueba; 2 días; 06-10-2025; 07-10-2025. Ejecución Ciclo 1; 6 días; 07-10-2025; 12-10-2025. Registro y categorización de defectos; 12 días (paralelo); 07-10-2025; 18-10-2025. Corrección de defectos; 6 días; 13-10-2025; 18-10-2025. Ejecución Ciclo 2 (Regresión); 3 días; 19-10-2025; 22-10-2025. Validación final del cliente; 3 días; 23-10-2025; 25-10-2025. Elaboración del Informe de Cierre; 2 días; 26-10-2025; 28-10-2025.

| # Resumen de riesgos Listado de riesgos relacionado al proceso de pruebas de S.W. Indicar riesgo, magnitud o impacto de este riesgo por etapa en el proceso.Magnitud: Alto , Significativo , Moderado, Inferior y Baja. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fase del proceso de pruebas |  |  |  |  | Riesgo |
|  | Planificación | Análisis y diseño | Implementación y ejecución | Evaluación | Cierre |  |
| Magnitud |  |  |  |  |  |  |
|  | Significativo |  |  |  |  | Falta de entendimiento total de los requisitos |
|  |  | Alto |  |  |  | Casos de prueba incompletos o mal diseñados |
|  |  |  | Alto |  |  | Fallas en conexión API o BD; defectos críticos |
|  |  |  |  | Moderado |  | Tiempo insuficiente para la regresión |
|  |  |  |  |  | Inferior | Defectos no detectados o no corregidos. |

| # Clasificación de los defectos Definir la clasificación de los defectos según su nivel de severidad |  |
| --- | --- |
| Nivel de Severidad | Descripción |
| Crítico | Impide el funcionamiento completo del sistema o una función esencial.. |
| Grave | Afecta funcionalidades principales, pero el sistema sigue operativo de forma limitada.. |
| Medio | Fallas parciales, alternativas disponibles.. |
| Leve | Problemas estéticos o funcionales menores sin impacto operativo. |
| Observación | No constituye un defecto, pero se deja registrado como sugerencia o inconsistencia menor. |
| Mejora | Cambio propuesto para optimizar el sistema; no es un error. |

| # Definición de artefactos Listar y describir los artefactos que serán administrados y entregados durante este proceso de prueba. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Artefacto | Descripción |  |
| Matriz de Pruebas Funcionales | Registro estructurado de los casos de prueba y resultados. |  |
| Matriz de Pruebas BD | Validación estructural y lógica de la base de datos. |  |
| Registro de Defectos | Documento donde se registran problemas detectados, responsables y estados. |  |
| Control de Cambios | Historial de modificaciones aprobadas. |  |
| Evidencias de Pruebas | Capturas de pantalla, logs, resultados de consultas, videos. |  |
| Informe Final de Pruebas | Conclusiones del proceso, métricas y análisis general. |  |

# Condiciones de aceptación para cierre del proceso de pruebas Condiciones que se deben cumplir para dar termino al proceso de pruebas y margen de tolerancia de aceptación de defectos.

El proceso de pruebas se dará por finalizado cuando se cumplan los siguientes criterios: - Se ejecutó el 100% de los casos de prueba definidos. - No existen defectos críticos ni graves abiertos. - Los defectos medios no superan el límite aceptado (≤ 2). - Todos los defectos leves están documentados. - La plataforma Web, App y Desktop funcionan sin errores en sus flujos principales. - El backend NestJS y la BD AWS mantienen estabilidad. - El cliente (profesor guía) aprueba formalmente la entrega. - Se entregaron todos los artefactos: - Matriz de pruebas - Registro de defectos - Evidencias - Control de cambios - Verificación de alcances - Informe final